|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
|  |  |  |  |

Sumário

[1 Objetivos deste documento 1](#_Toc21959365)

[2 Cronograma (Baseline) 1](#_Toc21959366)

[3 Avaliação de Desempenho do projeto 1](#_Toc21959367)

# Cronograma (Baseline)

[Colocar imagem do cronograma inicial que servirá como base para acompanhamento e controle de todo o projeto. ]

# Registro de Intercorrências

[Descreva as intercorrências ocorridas na execução do projeto]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intercorrências** | | |
| **Marco** | **Data** | **Descrição** |
|  | 15/10 | Gustavo faltou o trabalho. |
|  | 16/10 | Thales viajou e se ausentou por uma semana. |

# Riscos

[Descreva os riscos que se tornaram ocorrência (informar se são identificados ou não) e as ações corretivas que foram/serão adotadas.]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riscos** | | | |
| **Marco** | **Descrição** | **Ação tomada** | **Data conclusão** |
| 1 | I - saída de colaborador | Um novo colaborador foi contratado para substituir | 19/10 |
| 1 | NI – atraso de equipamento | Testes realizados em simulador. Apenas a última verificação será realizada no equipamento. | 30/11 |

# Avaliação de desempenho do projeto

[Com base no planejamento e na execução determine os indicadores de desempenho do projeto.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Marco** | **Indicador** | **Resultado** |
| 1 | **VPR** (atraso em volume de tarefas) |  |
| 1 | **IDP** (quantidade de trabalho executado) |  |